2021区块挂联文旅项目（已入库）计划表

（椒江区，台州湾新区）

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 项目 概述 | 建设 期限 | 总投资 （万元） | 实际累计投资(万元) | 2021年计划投资（万元） | 业主 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葭沚老街改造一期工程 | 椒江区 | 葭沚老街一期分为绅士生活、市井百态、时尚潮乐三大主题片区，还原当年台州绅士风貌，再现传统商贾情景；品尝台州百味，体验非遗民俗、融合现代元素，力争打造为高端精品历史文化街区。用地47217平方米，总建筑面积48144平方米，规划机动车位262辆。 | 2020-2022 | 59000 | 22200 | 9000 | 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 |  |
| 2 | 葭沚水城文化产业街区建设项目 | 椒江区 | 借助葭沚老街改造的契机带动周边区域，以现代化商业体量与老街肌理之间的对话与平衡为主题打造的项目，包括总面积8万方的商业综合体、文化艺术体验中心，2万方的水街等。 | 2019-2022 | 29319 | 170973 | 38000 | 台州市椒江区旅游开发有限公司 |  |
| 3 | 台州智能马桶小镇项目 | 椒江区 | 围绕市场拓展、研发设计、品牌培育等重点领域谋划小镇建设，形成特色产业链，提高产业发展质量和效益，打造智能马桶的台州制造品牌。 | 2018-2021 | 500000 | 396500 | 100000 | 台州智能马桶特色小镇建设指挥部 |  |
| 4 | 绿色药都小镇项目 | 椒江区 | 本项目主要建设内容包括一期椒金路（枫南东路-太和一路）工程、太和一路（二条河-外沙路）工程、太和二路（二条河-三条河）工程以及零星其他市政类工程。二期医药谷（中药谷）工程以及零星其他园林绿化类工程。三期椒江绿色药都小镇青少年活动中心（游客服务中心）工程、医药博物馆工程、药都小镇广场停车场工程。四期首脑智药工程。 | 2017-2021 | 328558 | 14305 | 13000 | 椒江绿色药都建设指挥部 |  |
| 5 | 椒江东海大陈国际旅游岛 | 椒江区 | 大陈海岛公园项目，由蓝色海湾、亲水栈道、砂质岸线修复等多个子项目组成。开发建设包括文化、观光、爱情主题景区集群、海岛风情小镇、海上游乐基地、海洋牧场、潜水世界、海钓基地、及精品度假村等内容。 | 2016-2022 | 300000 | 176266 | 20000 | 台州市椒江旅游集团有限公司 |  |
| 6 | 大陈岛综合旅游开发 | 椒江区 | 项目包括大陈岛核心景区开发，两岸乡情文化馆、海洋地质博物馆，海洋风俗文化园，军事遗迹修复等。 | 2014-2021 | 29319 | 37192 | 500 | 台州市椒江区旅游开发有限公司 |  |
| 7 | 洪家场埔国家水利风景区 | 椒江区 | 是浙江省温黄平原排涝骨干工程之一，是集防洪、排涝、调蓄、旅游、休闲于一体的综合性水利工程。工程位于规划的心海绿廊中，穿过葭沚、洪家等6个街道，全长19公里，河道平均宽度60——100米。洪家场浦水利风景区将在排涝调蓄工程基础上，打造独特的水域景观，建设旅游集散中心、水上休闲项目等，建设成为集防洪、排涝、调蓄、旅游、休闲于一体的综合性水利工程，成为台州的城市会客厅。 | 2013-2021 | 217000 | 255,038 | 8000 | 洪家场埔排涝调蓄工程指挥部 |  |
| 8 | 台州聚金大酒店 | 台州湾新区 | 总建筑面积为34081.71平方米，其中地下室为7967.06平方米，地上面积26114.65平方米（商业面积为5822.64平方米，写字楼面积为2996.65平方米，酒店面积为17210.45平方米酒店房间数量176间） | 2019-2022 | 21800 | 11621 | 2300 | 台州聚金房地产开发有限公司 |  |
| 9 | 台州方特动漫主题园项目 | 台州湾新区 | 项目总用地面积约858亩。项目将结合华强方特集团在国内成熟的文化科技主题园区的成功经验和模式，紧扣动漫主题，打造一个新型的文化科技主题园区。该项目建成后将具备国际一流水平，年接待能力将达到300万人次。该项目是“152”省市县长项目工程，项目建设能有效带动区域动漫文化旅游产业快速发展，对台州湾集聚区集聚人气，提升服务业发展具有重要意义。 | 2019-2021 | 300000 | 47312 | 10000 | 台州东部新区文化旅游发展有限公司 |  |
|  | 台州湾文旅综合体项目 | 台州湾新区 | 项目总用地面积53757㎡，总建筑面积约109349.6万㎡。包含房间600余间、车位500余辆，能同时提供2400人就餐、960人住宿、1800人会议，设有会议中心、餐厅、酒店，包含室内游泳池等各项生活服务设施。 | 2018-2021 | 100000 | 48501 | 25000 | 浙江台州湾文化旅游发展有限公司 |  |
|  | 台州绿心省级旅游度假区道路提升工程 | 台州湾新区 | 环绕台州绿心省级旅游度假区的台州市内环线全长30公里，62米宽，双向6车道。绿心内“Y”型主要道路全长约12公里，宽度50米。 | 2012-2021 | 400000 | 393424 | 16800 | 浙江省台州市绿心建设发展有限公司 |  |
|  | 台州植物（雕塑）园 | 台州湾新区 | 融合山水资源和雕塑文化资源，营造集雕塑文化展示、生态文化旅游、休闲活动、生态环保、教育示范等多功能的综合性城市文化公园，总用地面积约3000亩。项目定位为以山水为空间，以地域历史及当代文化为特色的“多功能、综合性的城市植物（雕塑）园”，园区主要功能为特色植物展示与科普教育，雕塑创作与文化展示，并结合城市居民休闲、观赏、康体、娱乐等需求。整个园区共分为主入口景观区、观赏植物专类园区、湿地水生植物园区、温室植物园区、水库风景区、山坳风情区、公共艺术交流景观区、浙江乡土树种植物展示区等八个功能区块，同时将雕塑系统与植物景观系统有机结合，以展示台州历史与人文。 | 2012-2021 | 68000 | 34034 | 9200 | 浙江省台州市绿心建设发展有限公司 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（黄岩区）

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 项目 概述 | 建设 期限 | 总投资 （万元） | 实际累计投资(万元) | 2021年计划投资（万元） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙埠青瓷公园 | 黄岩 | 推进沙埠青瓷窑址考古发掘，编制沙埠青瓷窑址保护规划和沙埠考古遗址公园规划，建设青瓷博物馆、大师工作坊、青瓷文化创意园、体验研学基地。 | 2021-2025 | 24700 | 360 | 1500 | 区文化和广电旅游体育局 |  |
| 2 | 黄岩区官河古道文旅项目 | 黄岩 | 谋划以黄岩城区一江三河（永宁江、西江河、南官河、东官河）、五洞桥等独特的资源为发展基础，通过新建，改造，打造集文化旅游、户外休闲为一体的文旅项目 | 2020-2022 | 80000 | 38900 | 20000 | 黄岩区政府 |  |
| 3 | 中粮城市综合体 | 黄岩 | 对第二洞天附近景观系统、道路交通等进行设计，统筹生态、生活、生产，对应打造第二洞天生态环、委羽人家文旅环、医健融合产业环，对第二洞天委羽山及其周边的生态环境、道路交通、基础设施进行完善，建成集道学文化、康养、生活及休闲于一体新旅游目的地 | 2020-2023 | 400000 | 213000 | 135000 | 台州海悦置业有限公司 |  |
| 4 | 鉴洋湖文旅小镇 | 黄岩 | 鉴洋湖文旅小镇项目以湿地公园为依托，以山水、生态、文化、度假为核心，构建“一核、三园、十心、二环、四组团”的整体空间结构，建设集生态保护、文旅、休闲、养老为一体的综合性项目。 | 2019-2025 | 690000 | 25210 | 20000 | 台州开投蓝城投资开发有限公司 |  |
| 5 | 黄岩区文化馆建设 | 黄岩 | 黄岩区文化馆新馆选址在西城街道汇江村，建设用地 1.1812 公顷，总建筑面积约 14220 平方米，其中地上建筑 9940 平方米，地下建筑 4280 平方米。 | 2019-2021 | 10000 | 8780 | 2500 | 区文化和广电旅游体育局 |  |
| 6 | 岩区图书馆新馆建设 | 黄岩 | 黄岩区图书馆新馆选址在西城街道雅林村，总用地 0.8229 公顷，总建筑面积 14740 平方米，其中地上建筑面积 9850 平方米，地下建筑面积 4890 平方米。 | 2019-2021 | 12000 | 8280 | 3000 | 区文化和广电旅游体育局 |  |
| 7 | 孔庙街区保护修复改造工程 | 黄岩 | 复原孔庙历史轴线关系，在东西两侧和南面开辟古今交融开放性城市民俗活动空间，在核心保护区外设置地下停车库，打造黄岩民俗文化“新地标”。项目总占地面积约为 3.36 公顷。 | 2018-2022 | 20232 | 20712 | 2000 | 区市政处 |  |
| 8 | 橘源小镇 | 黄岩 | 建设柑橘标准化生产示范观光园、橘乡文化广场、柑橘科普教育基地、骑行橘园、橘香码头、古渡记忆、橘文化农家乐、柑橘交易物流中心、橘源大道及道路改造工程、百丈高地休闲中心等项目，将小镇打造成为柑橘文化体验新窗口、高效农业建设新样板、休闲旅游发展新平台。规划总面积3.6平方公里。 | 2016-2023 | 357000 | 26600 | 3000 | 橘源小镇 |  |
| 9 | 黄岩特色农业观光小镇（特色农业观光园区） | 黄岩 | 主要建设小镇客厅、接待中心、农业展示中心、实践基地、潮济小学新校区、潮济安置小区、观光小火车、老年公寓、村民议事中心等，包含蓝美庄园二期工程。总用地3.5平方公里，总建筑面积约46000平方米 | 2016-2021 | 300000 | 108240 | 500 | 黄岩特色农业观光小镇（特色农业观光园区） |  |
| 10 | 乌岩头等历史文化村落群建设 | 黄岩 | 把乌岩头古村建设成为“民国印象、影视基地、艺术村落、休闲氧吧、节庆场所”主题体验式旅游基地，建设乌岩新村，发展特色民宿。以五部溪绿道为轴线，打造半山源农创基地、蒋家岸“演太线”金廊工程、乡土五部农事体验基地。占地118亩。 | 2015-2022 | 7000 | 6680 | 500 | 黄岩区宁溪镇人民政府 |  |
| 11 | 绿城酒店项目 | 黄岩 | 建设五星级酒店，配套大型商业休闲、娱乐设施等 | 2012-2022 | 153960 | 69500 | 28000 | 台州绿城泰业房地产开发有限公司 |  |
| 12 | 云尚小镇 | 黄岩 | 建设一个集产业、文旅、康养为一体的复合功能型田园综合体，主要建设内容包括“健身观光云尚游园、创意植保观赏农场、亲子小动物游乐园、田园度假悦椿酒店、云和养生书院山庄、云里老街公共中心”等六个部分。 | 2021-2025 | 300000 | 600 | 1000 | 黄岩交旅产业运营管理有限公司 |  |
| 13 | 黄岩博物馆创建4A级景区 | 黄岩 | 进行入口广场景观、游客服务中心、游游公厕、标识系统、停车场、报告厅、青少年活动中心、休闲空间等进行改造文创产品开发。 | 2021-2021 | 1200 | 450 | 1200 | 区文化和广电旅游体育局 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（路桥区）

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 项目 概述 | 建设 期限 | 总投资 （万元） | 实际累计投资（万元） | 2021年计划投资（万元） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南官新天地文旅项目 | 路桥 | 该项目位于路桥区路桥街道，总投资31.5亿元，总用地面积307.77亩，路桥大道南侧，月河北街西侧地块。用地面积：149.6亩，建筑面积104725平方米。主要打造集商业购物、绿色居住、文化体验、休闲旅游、时尚创意为一体的复合型街区。 | 2019-2022 | 315000 | 67169 | 55000 | 路桥区人民政府路桥街道办事处 |  |
| 2 | 台州市飞龙山庄 | 路桥 | 项目位于桐屿街道飞龙湖北侧，桐江大道与现代大道交叉口东南角，总用地面积约64亩，地上建筑面积约4.6万平方米，建造一座具有国宾接待功能的高档酒店。 | 2019-2021 | 109000 | 19184 | 22000 | 台州市飞龙山庄建设开发有限公司 |  |
| 3 | 台州市路桥区文化活动中心 | 路桥 | 项目位于台州市路桥区路北街道山马村，总用地面积42.1亩，建设集群团服务中心（即青少年妇女活动中心）、科普馆、博物馆、文化馆为一体的文化活动中心。总建筑面积43839.5平方米，其中地上建筑面积30392.5平方米，地下建筑面积13447平方米。项目建设内容还包括道路广场、绿化景观、给排水、照明灯配套工程。 | 2018-2021 | 36000 | 14221 | 4200 | 台州市路桥区社会事业发展集团有限公司 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（临海市）

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 项目 概述 | 建设 期限 | 总投资 （万元） | 实际累计投资(万元) | 2021年计划投资（万元） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临海市湖东区块（熊出没周边）整治改造一期项目 | 临海市 | 总建筑面积278674.07平方米，其中地下建筑面积 72480平方米,主楼建设及周边管理用房、文化礼堂、物业用房、养老服务用房、变配电房、公厕等配套设施。 | 2020-2022 | 375100 | 31200 | 5000 | 临海市城投集团 |  |
| 2 | 东矶列岛海洋海岛项目 | 临海市 | 东矶列岛省级海岛公园项目、海岛公园白沙湾人工沙滩工程、海岛公园白沙湾滨海湿地岸线植被恢复工程、海岛公园白沙湾水环境治理工程、东矶列岛生态修复工程、跨海输水工程、10Kv跨海输电工程、10Kv跨海通信光缆工程、东矶列岛游客服务中心建设项目、东矶列岛东矶岛陆岛码头建设项目、东矶列岛头门岛陆岛码头建设项目、白沙湾海滨公园项目、东矶列岛东矶岛基础设施建设项目、东矶列岛田岙陆岛码头建设项目、吉利花园、靖海城市广场工程、三泰白沙壹号住宅及酒店工程、北洋大道以西河道景观绿化工程、浙江头门港经济开发区白沙湾区块路网二期工程、浙江头门港金沙湾区块D-3-06地块项目、金台铁路头门港铁路支线临海段工程、临海市东矶二级渔港扩建(升级改造)工程、台州市临海东矶岛海洋公园管理中心前期建设、台州市临海东矶岛海洋公园消防设施建设、时尚眼镜特色小镇—杜桥眼镜城、时尚眼镜特色小镇—科创大楼、时尚眼镜特色小镇—电商大楼、杜桥龙浦湖景观工程（一期）、头门岛旅游度假酒店、桃渚大酒店二期工程（综合商务用房）、前王区块（东海翔印染西侧）综合开发、头门岛环岛公路一期、金台铁路头门港支线二期头门新区至头门港段工程、351国道临海头门港疏港公路二期工程、临海市东矶海域海洋牧场人工鱼礁建设项目。 | 2020-2025 | 1739100 | 67337 | 264900 | 临海市交通运输局 |  |
| 3 | 熊出没文旅小镇 | 临海市 | 规划占地约3000亩，概算总投资100亿元。核心用地250亩，投资约10.8亿元。项目位于临海市汇港湖区块，是以“熊出没”品牌为基础，“吃、住、游、学”一体的综合休闲旅游度假小镇。 | 2019-2022 | 1000000 | 238200 | 30000 | 临海市东州文化旅游有限公司 |  |
| 4 | 白水洋大雷山休闲养生园 | 临海市 | 项目新建养老配套用房、住宅，商业，养老配套用房（医养结合），住宅大堂及书院，移动保护性老宅，其它配套用房等。 | 2019-2021 | 18000 | 8610 | 4500 | 白水洋镇人民政府 |  |
| 5 | 括苍文化旅游项目 | 临海市 | 景区基础设施改造提升，乡村艺术大赛进行节点改造等。 | 2019-2021 | 1040 | 1060 | 500 | 临海市遇见黄石坦旅游有限公司 |  |
| 6 | 羊岩山茶文化园提升工程 | 临海市 | 长约5公里道路改造及大石四合院装修、旅游厕所等旅游配套设施,东至河头镇九岗村，西至河头镇前山村，北至河头镇半山姚村，南至大田街道大屋村 | 2017-2021 | 5000 | 1890 | 80 | 临海市茶文化园有限公司 |  |
| 7 | 临海灵湖景区项目 | 临海市 | 建设灵湖龙盘山公园（灵湖樱花园）、灵湖东入口景观工程、临海市灵湖景观提升工程、大岗山游步道工程、灵湖桥梁工程、双林大桥至牛头山绿道提升工程、曹家肆文化商业综合体、灵湖景观提升工程(二期)、双林大桥至牛头山绿道提升工程、音乐喷泉、五峰亭重建等一系列基础设施建设项目。 | 2016-2022 | 142083 | 19420 | 1000 | 临海市灵湖景区管理委员会 |  |
| 8 | 桃渚古城建设项目 | 临海市 | 桃渚城内基础设施建设，具体为步行道铺装、供电线路改造、消防设施、给排水管线、安防设施、环境整治、垃圾处理设施、污水处理等方面。2017年桃渚城创建AAAA级旅游景区基础配套设施品质提升工程，1.AAAA级景区游客中心及停车场；2.军事古城标识标牌建设；3.4平方公里范围内信息化管理系统工程建设；4.狮子山山脊沿线新建观景长廊、山顶休闲广场；5.武坑峰林南北主游步道品质提升、休息设施和观景亭建设。 | 2014-2025 | 150000 | 3083 | 800 | 临海市桃渚风景名胜区管委会 |  |
| 9 | 台州府城文化旅游区项目 | 临海市 | 加快5A景区创建，重点推进台州府城文化旅游区北固山北侧区块旅游基础设施建设、北固山区块改造、十伞巷改造、紫阳街历史文化展示区改造(二期工程)、府城亮化等项目建设；名人故居、特色店铺、新建民宿客栈等府城旅游业态提升；唐诗之路-台州府城全国研学游营地打造等。 | 2013-2022 | 300000 | 283578 | 10000 | 临海市台州府城保护和开发管理委员会 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（温岭市）

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 项目 概述 | 建设 期限 | 总投资 （万元） | 实际累计投资(万元) | 2021年计划投资（万元） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田园牧歌 | 温岭 | 打造以田园旅游为特色的休闲度假、文化体验、特色民俗和自然观光特色的旅游度假区。 | 2021-2023 | 10000 | 1500 | 5000 | 浙江假日国际旅行社有限公司 |  |
| 2 | 温岭市茶文化产业园 | 温岭 | 茶文化产业园以茶文化为主题，集文化体验、健康养生、休闲娱乐、商务会议等功能于一体的主题文化休闲产业园。功能区块规划为“一心一圈三区”，即游客中心、茶文化体验基地、茶叶规模种植区、茶文化休闲养生区、茶文化山地娱乐区、茶文化田园文创区，拟建茶文化博物馆、房车营地、森林游乐场、健康养生馆、文创工坊等。 | 2021-2025 | 4800 | 1500 | 3000 | 浙江洋岙山生态农业观光有限公司 |  |
| 3 | 温岭书城 | 温岭 | 对标国内一流的书城文化消费综合体，打造集图书及出版物消费、阅读与文化体验空间、文化交流与休闲、文化会客于一体的城市书房型文化综合体，预计2022年投入使用 | 2020-2022 | 14000 | 2500 | 12000 | 浙江温岭市新华书店有限公司 |  |
| 4 | 坞根镇花坞溪区块红色研学项目 | 温岭 | 本项目包含9个子项目：研学大楼、奇趣农耕体验区、乡村文化体验区、非遗文化和传统文化展示点、镇城区周边沿线“四好”美丽公路建设、红军毅行道5公里建设、园区景观绿化改造、智慧平台建设、公共自行车停放点建设。 | 2020-2022 | 15000 | 1086 | 4000 | 温岭市坞根镇人民政府 |  |
| 5 | 温岭市城市新区文体中心 | 温岭 | 总用地面积17亩，地上建筑面积1.7万平方米（其中包括室内标准恒温游泳馆3132平方米，全民健身运动馆4390平方米，文体服务中心9375平方米，配套文体项目服务用房785平方米，公共配置80平方米），地下建筑面积7726平方米。 | 2020-2023 | 20000 | 9732 | 10000 | 岭商（浙江）体育文化发展有限公司 |  |
| 6 | 浙江省温岭市文化中心 | 温岭 | 总用地面积25520平方米，建设内容为温岭市图书馆新馆、温岭市文化馆新馆、温岭市剧院 | 2020-2023 | 56800 | 9962 | 13000 | 温岭市基础设施投资有限公司 |  |
| 7 | 温岭东部书画院 | 温岭 | 位于温岭市东部新区， 该书画院建立公共技术平台、信息平台、教育教学中心、研发中心、展示中心等相应配套设施，建筑总面积8720平方米，将打造成为集产业、工艺美术、研发创作、产品和服务等特色创新于一体的新型创意产业园区。 | 2019-2021 | 5000 | 1500 | 5000 | 温岭东部书画院 |  |
| 8 | 温岭市松门镇商业旅游综合体 | 温岭 | 占地36.5亩，建筑面积8.1万平方米，含集中商业旅游项目、酒店、精品文化商业街等 | 2019-2022 | 100000 | 55872 | 25000 | 岭商（浙江）置业发展有限公司 |  |
| 9 | 骏马酒店建设项目 | 温岭 | 占地16亩，总建筑面积24407平方米，其中地下建筑面积4737平方米。 | 2018-2021 | 24800 | 3225 | 2200 | 温岭市骏马食品有限公司 |  |
| 10 | 温岭市铁路新区泵业小镇技术中心、小镇客厅、泵业博物馆工程 | 温岭 | 泵业小镇为特色小镇，建设泵类国家级检测中心、价格指数发布中心、工业设计研发中心、标准服务中心、认证咨询中心、小镇客厅、泵类博物馆、用地25亩 | 2017-2021 | 18000 | 21670 | 2000 | 温岭市铁路新区开发建设有限公司 |  |
| 11 | 龙门湖湿地公园 | 温岭 | 总体规划面积约8000亩 | 2017-2025 | 120000 | 43582 | 2000 | 市东部产业集聚区管委会 |  |
| 12 | 石塘半岛旅游度假区81省道温岭段改建工程（支线部分） | 温岭 | 项目位于石塘半岛旅游度假区内，总长16.32km。始末为松门竿北村、石塘镇东角头村，其中一级、二级公路为12.99km、3.33km。 | 2015-2021 | 39821 | 41402 | 5000 | 温岭市交通局 |  |
| 13 | 长屿硐天创建5A旅游区 | 温岭 | 双门硐游客中心及停车场、东入口广场、村庄立面改造、管线地埋、景观绿化、配套工程提升等。 | 2014-2022 | 9975 | 11961 | 3253 | 温岭市长屿硐天旅游开发有限公司 |  |
| 14 | 石塘半岛旅游区 | 温岭 | 主要建设珍珠滩商务度假区；沿海绿道；洞下沙滩基础设施；建设曙光园阳光祈福项目、休息设施、天文馆改造提升、3D体验影院等；东方好望角国际旅游度假区项目的基础设施及配套设施建设；金沙滩度假区。 | 2012-2021 | 20750 | 15728 | 1000 | 温岭市旅游实业有限公司 |  |
| 15 | 银泰城旅游综合体建设 | 温岭 | 占地202亩，涉酒店、餐饮、娱乐、购物一体的综合体 | 2011-2021 | 214000 | 369838 | 6000 | 银泰百货（集团）有限公司 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（玉环市）

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 项目 概述 | 建设 期限 | 总投资 （万元） | 实际累计投资（万元） | 2021年计划投资（万元） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市坎门街道沙滩文化旅游项目 | 玉环 | 总用地面积99940平方米，主要建设内容包括后沙沿海景观带改造提升工程、后沙沿海景观带配套道路工程、后沙至红旗沿海景观道路（启动段）、停车场等。 | 2021-2023 | 46650 | 2000 | 5000 | 玉环市坎门街道办事处 |  |
| 2 | 玉环市龙溪镇文化旅游项目 | 玉环 | 通过打造凤凰山旅游区、塘厂小密溪果蔬采摘基地、大密溪青梅产业区和山里旅游度假区以及配套基础设施项目，整合龙溪镇文化和旅游产业，提升完善基础配套设施，完善水暖阀门产业创新示范区建设。 | 2020-2023 | 70285 | 2250 | 11000 | 玉环市龙溪发展有限公司 |  |
| 3 | 海岛公园乐清湾沿线沙岙至西滩公路项目（沙岙至内马段） | 玉环 | 工程采用一级公路技术标准兼顾城市道路功能，设计速度80km/h，路基宽度54米，双向六车道，路线长约4.54公里。 | 2020-2023 | 78600 | 19620 | 15000 | 玉环市交通投资集团有限公司 |  |
| 4 | 海岛公园配套山海文化遗迹提升工程 | 玉环 | 改造芦浦文化遗迹（碉楼、磨崖石刻）周边环境，提升人文环境 | 2020-2021 | 600 | 80 | 50 | 玉环市芦浦镇人民政府 |  |
| 5 | 海岛公园配套乡村旅游综合体项目 | 玉环 | 总用地面积约6.5亩 | 2020-2022 | 600 | 100 | 300 | 玉环市芦浦镇西塘村 |  |
| 6 | 海岛公园乐清湾沿线玉环湖绿道（分水山大桥至鹰公岛）工程 | 玉环 | 包括沿湖绿道、桥梁、停车场、景观绿化、及管理用房等。 | 2020-2021 | 5900 | 1654 | 1000 | 玉环经济开发区 |  |
| 7 | 大鹿岛精品酒店改造提升项目 | 玉环 | 对大鹿岛度假村及鹿岛山庄AB楼进行改造提升，建设精品酒店，提升大鹿岛景区接待能力。 | 2020-2021 | 1500 | 37 | 700 | 玉环市大鹿岛旅游开发有限公司 |  |
| 8 | 大鹿岛景区环境修复提升项目 | 玉环 | 针对利奇马台风损毁，开展大鹿岛景区凉亭、护栏、绿化、路基、观景平台、旅游厕所等修复和改造提升工作。 | 2020-2022 | 800 | 123 | 100 | 玉环市大鹿岛旅游开发有限公司 |  |
| 9 | 洋屿岛旅游开发项目 | 玉环 | 开展洋屿岛旅游基础设施建设和后海民宿建设。 | 2020-2022 | 3000 | 710 | 600 | 玉环市鸡山乡人民政府 |  |
| 10 | 鸡山民宿项目 | 玉环 | 打造渔村风情主题渔宿 | 2020-2022 | 2000 | 930 | 800 | 玉环市鸡山乡人民政府 |  |
| 11 | 鸡山海岸景观带修复工程 | 玉环 | 开展海岸线及岛礁修复，修复海岸线50公里，拆除废弃堤坝50处。 | 20200-2022 | 2000 | 230 | 1000 | 玉环市鸡山乡人民政府 |  |
| 12 | 海岛公园配套华电玉环1号海上风电场项目 | 玉环 | 建设装机容量30万千瓦的风电机组，配套建设一座220kV升压站及附属设施 | 2019-2022 | 504000 | 96949 | 100000 | 浙江玉环华电风力发电有限公司 |  |
| 13 | 海岛公园陆海联动干江镇南北大道项目 | 玉环 | 总用地面积396.6亩，道路全长5436米,主要建设内容包括道路工程、配套给排水、电气、景观和附属交通工程等。 | 2019-2022 | 60700 | 33970 | 10000 | 玉环市干江滨港工业城管委会 |  |
| 14 | 海岛公园乐清湾沿线228国道清港连接线项目 | 玉环 | 工程采用一级公路技术标准，设计速度为80km/h，路面宽度26.5米，双向四车道，路线长约7.3公里。 | 2019-2021 | 92500 | 64936 | 25000 | 228国道清港连接线工程推进小组 |  |
| 15 | 海岛公园（鸡山、大鹿岛）配套通景公路龙溪至坎门段改建项目（一期) | 玉环 | 工程采用一级公路技术标准兼顾城市道路功能，设计速度80km/h，路基宽度32米，双向六车道。一期工程路线长约8.3公里，其中主线5.2公里，干江连接线3.1公里。 | 2019-2022 | 117770 | 49998 | 25000 | S226（76省道）玉环龙溪至坎门段改建工程推进小组 |  |
| 16 | 中国“跑男”研学训练营项目 | 玉环 | 在鸡山乡学校基础上进行改造提升，建成规划面积400平方米研学指导区、面积5000平方米户外素质拓展区和容纳至少100人的住宿体验区。 | 2019-2022 | 1000 | 120 | 200 | 玉环市鸡山乡人民政府 |  |
| 17 | 鸡山旅游风情小镇风情提升项目 | 玉环 | 以海岛深巷为串联，以渔村风情街区为轴线，以东海渔村风情为主题，打造集渔村风情街、渔艺工坊等休闲业态，挖掘当地文化，建设文化展示馆。 | 2019-2022 | 2000 | 560 | 500 | 玉环市鸡山乡人民政府 |  |
| 18 | 中鹿岛海洋牧养观光旅游基地建设项目 | 玉环 | 开展大黄鱼生态养殖基地建设，建成2800亩海洋牧场观光旅游基地。 | 2019-2022 | 51000 | 14675 | 2000 | 玉环市中鹿岛海洋牧场科技发展有限公司 |  |
| 19 | 鸡山旅游风情小镇基础设施建设 | 玉环 | 建设朴树公园、碧海银滩、海天营地、鸡公山观景台、沿海游步道等一批旅游项目。 | 2019-2022 | 6000 | 2015 | 500 | 玉环市鸡山乡人民政府 |  |
| 20 | 鸡山岛景区环境提升项目 | 玉环 | 加强景区生态环境治理，开展青山白化整治，拆迁老旧坟墓2000穴，土地复耕150亩；开展农村生活污水治理，污水零直排区建设，入海排污口整治，垃圾分类及无害化处理、资源化利用。 | 2019-2022 | 5100 | 2650 | 1500 | 玉环市鸡山乡人民政府 |  |
| 21 | 玉环市海山岛生态旅游开发项目 | 玉环 | 总建筑面积951655平方米。该项目总经营性用地面积为1277亩，其中项目总建设用地约515亩，其他配套用地为762亩。主要项目包括黄金海岸、沙滩3D灯光秀、滩涂乐园、科普研学基地、国际IGFA海钓基地、海鲜美食街及配套基础设施等 | 2019-2024 | 530000 | 10074 | 10000 | 玉环海山生态旅游岛开发建设有限公司 |  |
| 22 | 玉环市龙溪镇无尘山庄项目 | 玉环 | 无尘山庄改建工程、游步道建设工程、龙王坑溪生态水系修复工程、景观台建设等项目 | 2019-2022 | 1000 | 890 | 120 | 玉环市龙溪镇凤凰村 |  |
| 23 | 海岛公园（乐清湾）陆海联动漩门湾健康养生小镇项目 | 玉环 | 占地面积92318平方米，地上总建筑面积为94058平方米，建设住宅及商业用房、12班幼儿园、养老设施等项目内容，以及物业管理用房、群众健身设施等公共配套设施。 | 2018-2022 | 300000 | 68368 | 13900 | 台州德信置业有限公司 |  |
| 24 | 海岛公园（海山）配套新城体育休闲公园及游泳馆项目 | 玉环 | 总用地面积231.8亩，总建筑面积64710平方米，主要建设内容体育场1座，体育馆1座（配套全民健身中心）、游泳馆1座（配套体育休闲公园）。 | 2018-2021 | 85860 | 42755 | 19000 | 玉环市城乡建设开发有限公司 |  |
| 25 | 海岛公园乐清湾沿线漩门湾大桥及接线项目 | 玉环 | 项目按一级公路技术标准兼顾城市道路功能，设计速度60km/h，路基宽度38米，双向六车道，路线长3.3公里（含支线1.7公里）。 | 2018-2021 | 89000 | 85824 | 1645 | 漩门湾大桥及接线工程推进小组 |  |
|  | 海岛公园（海山）配套（新城）市博物馆、市图书馆新馆建设项目 | 玉环 | 总建筑面积18500平方米，总用地面积18103平方米。其中博物馆用地面积7752平方米，建筑面积8000平方米；图书馆用地面积10351平方米，建筑面积10500平方米 | 2015-2021 | 31320 | 24602 | 6700 | 玉环市文化和广电旅游体育局 |  |
| 26 | 玉环万达广场 | 玉环 | 大型商业综合体，总建筑面积54.29万平方米，其中大商业建筑面积1.3万平方米，住宅及商铺总建筑面积52.99万平方米 | 2020-2023 | 500000 | 136314 | 100000 | 玉环万达商业管理有限公司 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（天台县）

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 项目 概述 | 建设 期限 | 总投资 （万元） | 实际累计投资（万元） | 2021年计划投资（万元） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南屏乡前杨南黄古道酒店 | 天台县 | 南屛旅游景区2500平方酒店装修、500平方土建工程、500平方酒店庭院建设。 | 2021-2022 | 4650 | 500 | 1000 | 杭州天宁酒店管理有限公司 |  |
| 2 | 和合小镇安置区项目 | 天台县 | 天台山和合小镇拆迁安置基础配套建设项目，建设规模包括挖方921299.5平方米，填方100027.4平方米；总建筑面积7729.8平方米，其中地下车库建筑面积5637平方米，总绿地面积24374.4平方米，道路用地面积17978平方米。建设内容包括挖填土方、地上集体用房、边坡治理、道路工程、边坡治理工程、停车场、绿化、给排水排污、强弱电、消防等附属工程等。 | 2020-2022 | 12746 | 20 | 2000 | 天台旅游休闲集聚区开发建设有限公司 |  |
| 3 | 百里和合唐诗廊项目（台州市椒江治理工程天台始丰溪段） | 天台县 | 项目以“灵山圣地、和合始丰”为流域整体景观定位，通过实施流域综合治理，提升其整体防洪排涝能力。同时，兼顾水环境治理及生态修复，使始丰溪水系串联互通，植入和合文化、唐诗文化元素，打造“两廊一带”一一“百里和合唐诗廊、百里河道生态廊、百里沿溪休憩带”，使始丰溪流域成为以奇山秀水为本底，以佛道文化为底蕴，以和合精神为依托的一幅百里山水文史画卷。 | 2020-2024 | 166414 | 65605 | 25000 | 天台县水利局 |  |
| 4 | 天台龙穿峡景区提升改造项目 | 天台县 | 景区游步道栈道改造、玻璃索桥和玻璃栈道修建、玻璃滑道建设、游客接待中心建设、观景平台建设、蓄水拦水坝建设、天池花海项目、景区第二停车场建设、景区山顶卫生间扩建、景区标示标牌系统完善、环湖游步道建设、万年寺——龙穿峡古道修复建设项目。 | 2020-2022 | 8650 | 5830 | 500 | 台州龙穿峡旅游开发有限公司 |  |
| 5 | 天台博物馆改造提升 | 天台县 | 该项目以展厅陈列改造为主，增加唐诗之路文化、和合文化、佛道文化等天台“十地文化”，添置数字化、智能化展览服务设施，提高展示展览效果，同时对建筑进行维修改造，对消防安全进行提升改造 | 2020-2021 | 1800 | 1835 | 400 | 天台县文化和广电旅游体育局 |  |
| 6 | 麓莲书院 | 天台县 | 造“唐诗论坛”，聘请国际儒学联合会副理事长、中国孔子研究院院长杨朝明为名誉院长，中国文旅部专家委员会委员、中国传媒大学文化产业管理学院院长范周为顾问，挂“中国诗词楹联学会创作基地”牌，配套“台岳精舍”民宿，常态化开展全国性学术研讨、高校专家讲座、诗词书画创作、唐诗流韵雅集等活动。 | 2019-2021 | 3500 | 2198 | 700 | 浙江唐诗之路旅游文化发展有限公司 |  |
| 7 | 天台县文化中心项目（天台县始丰溪文化休闲项目） | 天台县 | 项目总用地规划面积50007平方米，总建筑面积118929平方米，其中地上建筑面积83929平方米。包括图书馆、文化馆、大剧院、规划展馆、文化商业办公区及附属用房、地下车库等相关设施。 | 2019-2022 | 110000 | 36094 | 25000 | 天台县基础设施投资有限公司 |  |
| 8 | 赭溪历史文化街区项目 | 天台县 | 项目总用地面积114794平方米；建设用地面积94693平方米；市政道路用地面积4388平方米；河道及驳岸用地面积15713平方米；包含住宅、商业、文化设施、娱乐康体等用房、赭溪景观河道、停车场及配套设施等。 | 2019-2022 | 200000 | 56970 | 50000 | 天台杨帆 |  |
| 9 | 南屏乡民国风情小镇建设 | 天台县 | 民国风情小镇规划设计，小镇入口建设；小镇游步道改造提升；游客中心等重要节点的民国元素植入设计；通德书院建设；古街立面修复，小城镇综合整治效果不断巩固 | 2019-2023 | 2500 | 1600 | 600 | 天台县南屏乡人民政府 |  |
| 10 | 街头镇旅游风情小镇 | 天台县 | 在街一村、嘉图村、步头村，后岸村创建范围内，完善基础设施建设，建设公共服务，古街保护修缮以及业态引进，后岸亮化以及打造“和合圣地古韵街头”为定位的独具特色的旅游风情小镇 | 2019-2023 | 5000 | 3395 | 1000 | 街头镇人民政府 |  |
| 11 | 绿城综合开发项目星野酒店 | 天台县 | 项目规划用地598亩，一期用地201亩，涵盖中式宅院、养心度假酒店、文化商业街区、莲心书院等。 | 2018-2021 | 50000 | 25104 | 3000 | 绿城集团 |  |
| 12 | 天台县平桥镇易筋经旅游风情小镇 | 天台县 | 小镇以开发“易筋经发源地”所包含的哲学、历史、艺术和健身文化的独特价值为核心，以传统道家易筋经健身文化为基底，创建成集聚“易筋国术养生、休闲度假、文化旅游”为一体的易筋经风情小镇。 | 2018-2021 | 5000 | 2625 | 500 | 天台县平桥镇人民政府 |  |
| 13 | 护国寺二期工程 | 天台县 | 规划500多亩，建设3万平方米的大型地下室、1万平方米的停车场、1万平方米的大型停车场；建成占地60亩，建筑面积6万平方，1000张床位的安养院；建设建筑面积3万平方的高端禅修民宿。 | 2018-2021 | 31500 | 23154 | 3000 | 天台山护国寺 |  |
| 14 | 天台山四季冰雪乐园项目 | 天台县 | 在原有滑雪场基础上打造新的综合雪地休闲娱乐平台。 | 2018-2021 | 30000 | 35857 | 5000 | 浙江雪之莲度假服务有限公司 |  |
| 15 | 禅文化苑项目（归宗禅谷项目） | 天台县 | 建设禅文化主义酒店 | 2018-2021 | 30000 | 27015 | 3000 | 上海鸿元投资集团有限公司 |  |
| 16 | 和合小镇开发建设 | 天台县 | 规划范围约3.6平方公里，共需建设用地约900亩，按照5A级景区标准建设省级特色小镇，具体规划小镇和合论坛、拾得集、螺溪大道、和合小镇安置区、禅文化主题酒店、国赤路—赭溪提升、中华和合文化园、寒山书院等项目。 | 2016-2021 | 326375 | 310601 | 0 | 天台山旅游休闲集聚区管委会 |  |
| 17 | 天台山大瀑布景观工程 | 天台县 | 游步道、栈道、管理房、缆车等旅游基础设施 | 2016-2021 | 32000 | 57517 | 500 | 天台桐柏管理局 |  |
| 18 | 绿城莲花度假村 | 天台县 | 住宅一期，启动酒店项目 | 2011-2021 | 80000 | 163525 | 1000 | 绿城房地产集团有限公司 |  |
| 19 | 天台大琼台景区配套设施项目 | 天台县 | 总用地面积54154平方米，项目总建筑面积3060.9平方米，建筑占地面积1530.45平方米；地上建筑面积2902.17平方米；地下建筑面积158.73平方米；建设内容包括配套用房、挖填土、室外道路、停车场、标牌标识、智慧停车系统、视频监控系统、亮化、 景观绿化、给排水、排污、强弱电、消防等附属工程。 | 2020-2022 | 5917 | 251 | 1300 | 天台县水电综合开发有限公司 |  |
|  | 和合小镇景中特色村建设项目 | 天台县 | 天台山和合小镇景中特色村建设项目，主要为旅游基础配套建设项目，建设规模包括挖方921299.5平方米，填方100027.4平方米；总建筑面积7729.8平方米，其中地下车库建筑面积5637平方米，总绿地面积24374.4平方米，道路用地面积17978平方米。建设内容包括挖填土方、地上集体用房、边坡治理、道路工程、边坡治理工程、停车场、绿化、给排水排污、强弱电、消防等附属工程等。 | 2020-2022 | 12746 | 420 | 2000 | 天台旅游休闲集聚区开发建设有限公司 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（仙居县)

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 项目 概述 | 建设 期限 | 总投资 （万元） | 实际累计投资（万元） | 2021年计划投资（万元） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十七都坑生态河道整治提升工程 | 仙居县 | 主要建设王户溪河道整治提升、环湖栈道、樱花走廊、银杏林、水杉林、球类运动中心、骑行道、步行道等工程 | 2021-2022 | 5000 | 500 | 2000 | 神仙居旅游度假区（台创园）开发中心 |  |
| 2 | 饭蒸岩基础设施 | 仙居县 | 建设饭蒸岩游步道，拓展饭蒸岩区块基础设施 | 2021-2022 | 4960 | 0 | 1200 | 国家公园管委会 |  |
| 3 | 素园 | 仙居县 | 项目开发建设影视基地、拓展训练、会议培训、疗养中心、民宿产业，规划总占地面积约25亩 | 2021-2023 | 10000 | 0 | 2000 | 神仙居旅游度假区（台创园）开发中心 |  |
| 4 | 悦榕庄 | 仙居县 | 打造一个以悦榕为品牌的高端野奢度假酒店，建造60—70间客房，同时配套SPA水疗中心、乡建馆、艺术馆、游泳池、户外活动中心、停车场等。 | 2020-2022 | 35000 | 1785 | 10000 | 悦榕控股有限公司 |  |
| 5 | 神仙居新吉奥房车营地 | 仙居县 | 主要打造房车度假、房车体验、房车保养、房车基地、帐篷露营、旅游休闲为一体的综合型房车基地。 | 2020-2023 | 20000 | 959 | 3000 | 神仙居旅游度假区管委会 |  |
| 6 | 仙居锦和养生度假酒店 | 仙居县 | 用地面积约22亩，主要开发建设休闲度假酒店，包括独立式客房、标准客房、精品客房 | 2020-2035 | 15000 | 3191 | 5000 | 神仙居旅游度假区管委会 |  |
| 7 | 仙居-玉环山海协作生态旅游文化产业园花海文旅项目（仙居艾绿芳香度假小镇项目） | 仙居县 | 规划总用地面积约1100亩（建设用地约260亩），以“旅游六要素——吃、住、游、购、娱”的相关产业为基础，打造四季花海、四季水果采摘等休闲观光旅游项目。集中打造芳香花卉乐园、森林乐园、水乐园、婚嫁中心、高档精品酒店、主题商业街、绿色生态农产品展示中心等功能。 | 2020-2025 | 250000 | 1395 | 16000 | 神仙居旅游度假区管委会 |  |
| 8 | 希尔顿逸林度假酒店 | 仙居县 | 占地约70田，引入希尔顿（逸林）酒店管理公司，主要建设集休闲、度假、会议、餐饮、娱乐为一体的五星级主题度假酒店和养生公寓等 | 2019-2021 | 40000 | 1,000 | 20000 | 台州铭俊酒店有限公司 |  |
| 9 | 十三都心远美庐民宿 | 仙居县 | 建设内容主要包括特色民宿等，规划用地150亩，建设用地约6亩，餐饮住宿休闲体验 | 2019-2021 | 7000 | 1286 | 1000 | 仙居县结庐民宿旅游发展有限公司 |  |
| 10 | 神仙居文化创意产业园 | 仙居县 | 主要规划建设仙居传统手工艺活态街、非物质文化遗产展示中心、名家大师工作室、科创乐园、众创空间和人才公寓等。目标打造成度假区文化创意产业集聚区和文化高地。 | 2019-2022 | 100000 | 12275 | 2000 | 神仙居旅游度假区管委会 |  |
| 11 | （仙居南部旅游专用道）仙居朱溪至白塔段工程 | 仙居县 | 全长26.49km,桥梁3291m/17座，隧道6358 m/8座，服务站2处 | 2019-2022 | 134463 | 53935 | 10000 | 交通投资集团有限公司 |  |
| 12 | 白雪背云起生态旅游项目 | 仙居县 | 总用地面积20亩，主要建设内容为：新建酒店，景观塔，服务中心，管理房，停车场等及配套基础设施，总建筑面积12500平方米 | 2019-2021 | 6000 | 100 | 100 | 广度乡 |  |
| 13 | 瓦蓝野奢主题度假美宿 | 仙居县 | 项目开发建设会议培训、疗养中心、民宿产业 等构成，计划总投资约 2亿元人民币，规划总占地面积约21亩 | 2019-2021 | 20000 | 100 | 3000 | 淡竹乡 |  |
| 14 | 圣禹民宿山庄 （下叶） | 仙居县 | 项目开发建设疗养中心、民宿产业 等构成,计划总投资约 1.4亿元人民币，规划总占地面积约 35亩 | 2019-2021 | 14000 | 100 | 3000 | 淡竹乡 |  |
| 15 | 富民山庄 | 仙居县 | 项目主要建设高端度假酒店、银行高管和员工培训中心、疗养中心、金融产品研发中心等。 | 2019-2021 | 39000 | 16574 | 5000 | 仙居富民山庄有限公司 |  |
| 16 | 仙居飞翔小镇暨星际飞城项目 | 仙居县 | 项目的方岩背山顶区域将建设以滑索等为主题的运动乐园、休闲度假区、康养居住区、文化及生态保护区等；方岩下村区域将建设集餐饮、居住、文化旅游、农业观光、运动营地、教育园区为一体的配套区；方山岭下区域将建设停车场、农特产品交易市场等；后岸村区域将开发建设飞翔小镇的核心区；大山村、平院村区域将建设休闲、养老、健康、农业综合开发产业区等，分期实施，一期建设停车场至游客服务中心道路，部分山顶内部道路和部分游乐设施。 | 2019-2024 | 250000 | 14927 | 10000 | 仙居飞翔小镇旅游发展有限公司 |  |
| 17 | 韦羌物古民居文化园 | 仙居县 | 整体规划范围约90亩，主要以异地搬迁修缮古建筑为载体，开发建设古建筑博物馆、文化创意、餐饮名宿、休闲养生等于功能于一体的古人文景区 | 2019-2022 | 35000 | 3183 | 2000 | 浙江韦羌物语文化发展有限公司 |  |
| 18 | 仙居县城市文化综合体项目 | 仙居县 | 总占地面积47.48亩，总建筑面积7.04万平方米，项目设计借鉴“彩石镶嵌”理念，强调与自然环境融合，与永安溪绿道相连接，彰显“显山露水”的结构布局；建设内容包括四大功能场馆，由藏书区、阅览区、文献共享区等组成的县图书馆，由藏品区、陈列展览区、技术研究区等组成的县博物馆，由文艺活动用房、文化业务用房和公共配套用房等组成的县文化馆以及由观众厅、舞台区、演员活动区等组成的县剧院。 | 2019-2021 | 63600 | 18711 | 7500 | 仙居乐安资产经营管理有限公司 |  |
| 19 | 一品溪东艺术工坊 | 仙居县 | 总面积约140亩，核心区面积约20亩，包括农业体验、休闲度假、户外体验等 | 2018-2021 | 5000 | 1348 | 0 | 仙居县一品溪东旅游开发有限公司 |  |
| 20 | 云溪小镇 | 仙居县 | 项目开发建设高端民宿产业、精品酒店、文化休闲一条街、论坛会议中心等，计划一期投资2亿元，占地面积约135亩 | 2018-2021 | 11000 | 16268 | 5000 | 仙居久阳朗乡旅游开发有限公司 |  |
| 21 | 神仙居景区扩容提质建设工程 | 仙居县 | 利用仙居国家级风景名胜区东北部约60平方公里风景资源集中的区域，以现有神仙居为基础向周边拓展，整合饭蒸岩、蝌蚪崖、东天门、西天门、雪洞、公盂等景观资源，建设4条索道、1座观光电梯连通峡谷与山顶，设置4处出入口，修建山顶游步道、栈道52公里，架设索桥22座，建造凉亭、观景台、餐饮等游览配套及水电基础设施，依托旅游交通道路连接成环，打造景观丰富功能齐全游览舒适大型风景区。 | 2018-2023 | 83000 | 25716 | 7200 | 仙居县旅游集团 |  |
| 22 | 亚繁·悦城 | 仙居县 | 项目总投资约25亿元，规划占地约505亩，由上海亚繁集团投资开发，主要建设大型室内运动体验区、水上乐园、儿童乐园、户外运动公园、特色滨水商业街、文化广场、精品酒店群等，着力打造以运动娱乐为主题的旅游文化综合体。 | 2018-2022 | 250000 | 50096 | 10000 | 上海亚繁集团有限公司 |  |
| 23 | 神仙居德信文化主题乐园 | 仙居县 | 主要开发建设休闲度假酒店、特色商业街、文化演艺中心、体验式主题乐园等 | 2017-2021 | 100000 | 73788 | 2000 | 德信文化发展有限公司 |  |
| 24 | 生态停车场二期项目 | 仙居县 | 地下生态停车库，地上商业开发，共建设约5000个车位 | 2017-2021 | 20000 | 25355 | 2000 | 仙居县神仙居旅游度假区投资发展有限公司 |  |
| 25 | 永安溪诗路文化廊（仙居县永安溪综合治理与生态修复工程） | 仙居县 | 综合整治河道总长110.6km，新建、加固堤防59.8km，滩槽疏浚9.2km，新建堰坝5座，湿地13块，治理河道35条，护岸约54km，新建扩建截洪渠约15.6km，清淤（清障）长度约32km；新修生态补水管道约4km；新建水闸1座、闸站1座、堰坝17座；水系连通长度约9km，共涉及桥梁7座、农用桥28座（其中新建15座、改建20座）。同步建设生态绿廊，沿线布点唐诗文化公园、雕像等。 | 2014-2022 | 188715 | 86829 | 10000 | 仙居县水利工程投资建设开发有限公司 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三门县)

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 项目 概述 | 建设 期限 | 总投资 （万元） | 实际累计投资（万元） | 2021年计划投资（万元） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缤纷海洋广场（上岩头海岸带综合整治修复项目） | 三门县 | 位于交通码头附近，包括游步道、湿地修复、人工沙滩及景观工程。 | 2021-2021 | 750 | 75 | 750 | 三门县蛇蟠乡人民政府 |  |
| 2 | 亭旁红色文化教育基地 | 三门县 | 以4A景区建设为标准，综合提升红色景区基础设施。打造宁和文化园，建设非遗一条街，改建亭旁老电影院，建设山根邵红色之路，修缮南溪、芹溪、金干、任家、石头岙等村的红色遗址。以包家省级历史文化保护利用重点村为基础打造特色古村。 | 2021-2025 | 50000 | 60 | 3000 | 三门县亭旁旅游开发投资有限公司 |  |
| 3 | 方卢妈祖文化园 | 三门县 | 建设妈祖文化园及道教传统文化 | 2021-2025 | 12000 | 0 | 0 | 三门县道教协会 |  |
| 4 | 蛇蟠乡游客集散中心 | 三门县 | 游客服务中心分为一期1.0和一期2.0工程，其中一期1.0投资3000千万，用地面积8.96亩，主体建筑面积4182.5平方米，停车位48个，一期2.0投资6000万元，用地面积23.59亩，主体建筑面积13250平方米，停车位205辆。 | 2020-2023 | 13600 | 200 | 1600 | 山海协作发展有限公司 |  |
| 5 | 花鼓漫岛 | 三门县 | 项目用地面积为137085平方米，总建筑面积41万平方米。其中包括文教培育中心、康养公寓、特色商场、幼儿园等 | 2020-2024 | 236900 | 1550 | 5000 | 三门中天仁德投资有限公司 |  |
| 6 | 千吉莱健康养生园 | 三门县 | 别墅、公寓、洋房、绿化、通行道路、配套基础设施等建设 | 2019-2021 | 30000 | 28150 | 500 | 浙江千吉莱旅游股份有限公司 |  |
| 7 | 大孚健康庄园 | 三门县 | 占地总面积19460亩，核心启动区3450亩，启动区一期建筑面积89372.24平方米，实现“民族医药+康养+文化+农业+旅游”产业融合发展，计划打造中国民族医药传承发展创新示范基地。 | 2019-2024 | 70000 | 16960 | 2000 | 台州市大孚康旅投资发展有限公司 |  |
| 8 | 红岩塘休闲渔业改建 | 三门县 | 建设辅助房6间、公共卫生间7座，配套给排水、停车场、景观等。 | 2018-2021 | 350 | 50 | 150 | 三门县蛇蟠乡人民政府 |  |
| 9 | 横渡山水古镇 | 三门县 | 借势国家级生态乡镇，依托全域森林、溪水、田园风光，农耕、渔俗文化，古村落资源，做足“文味、古味、美味”文章，加强古村保护开发，重点建设文创基地、森林公园、生态田园、赶海乐园、主题民宿等项目，培育写生创意、影视文创、农业观光、休闲度假、运动健身、民俗体验、海鲜美食等业态，打造古色古香的山水小镇。 | 2016-2021 | 30000 | 30440 | 200 | 三门县横渡经济开发有限公司 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |